# Retrospective

**Lionel**

Niet goed voor mij maar vind dat we veel bereikt hebben. Omdat we veel taken hebben gedaan.

Communicatie was goed, geen minpunten.

**JW**

Rollercoster ride, Nick ging eruit, daardoor nogal wat chaos. Verder ging het wel goed want we hebben hard gewerkt en hebben de sprint zo goed als af. Communicatie ging over het algemeen goed. Ik vond dat Lionel wat weinig van zich liet weten. Maar verder kan ik niet klagen.

**Bart**

Met JW eens, goed begonnen, maar Nick ging weg en in de vakantie hebben we niet heel veel gedaan. Tevreden met dat we alles af hebben gekregen, maar ik vind niet dat het geweldig is gelopen. Ik baal er van dat Lionel zijn taak niet af heeft gekregen ookal heb je de hele sprint gehad om het te maken. Uiteindelijk heb ik je taak over genomen en het bleek ontzettend simpel te zijn. Ik vind het jammer dat de rest van de groep 95% van het project heeft gedaan. En dat ene model is niet heel veel.

“Lionel: ik ben het met je eens”

**Sebas**

Eens met Bart, Ik vind dat Lionel weinig heeft gedaan. Het vervelende vind ik niet dat er niks gedaan is, maar dat je een taak hebt waarvan wij verwachten dat die gedaan word en die niet word gedaan. Hoe kan je dit verbeteren voor volgende sprint? Hoe kan je ons zekerheid geven dat het gebeurt?

**Lionel**

Meer design, maar niet zoveel programmeren. Daar ben ik niet zo goed in.

We komen erachter dat Lionel te laat om hulp heeft gevraagd en het niet in de groep heeft gegooid dat het hem niet lukt. “Het voelt als tijdverspilling als iets niet lukt en dan doe ik liever iets wat me wel lukt.” “Ook ben ik druk geweest met het herkansen van tweede jaars vakken en de herkansing van de Towers of Hannoi.”

We bespreken Lionels situatie en positie in het project en op school.